🚀 Phase 1+2 实施方案：开源项目健康度自动评估系统

1. 核心架构变更

我们将彻底重构数据流，从原先“DataEase 调用 API 拉取数据”转变为 “Agent 主动清洗数据 → 写入 PostgreSQL → DataEase 直连数据库读取” 的架构。各层职责如下：

- 数据源层：集成多源数据，包括 OpenDigger（主要指标源）、GitHub API（补充治理指标）以及 OpenSSF Scorecard（补充安全指标）。这些源提供项目活跃度、治理文件、安全评分等多方面数据。

- 计算层：新增 MetricEngine 算分引擎，将来自不同来源的原始数据转换为统一的 0-100 分标准分。该引擎按照“五维健康度模型”计算总分及各维度子分，保证评分标准一致。

- 存储层：采用 PostgreSQL 数据库，使用独立的 schema（命名为 openrank）存储结果。我们将建立每日（或每月）快照宽表及对应最新视图。所有清洗后的原始指标和计算分数都持久化在此，支持历史追溯和最新查询。

- 展示层：DataEase 仪表盘通过 JDBC 直接连接 PostgreSQL openrank schema。无需额外编程，直接通过拖拽配置图表即可展示项目健康度总览。这样实现零代码构建可视化大屏，用户点击刷新即可获取最新数据。

通过上述架构，数据流更可控，避免频繁 API 请求瓶颈。同时，多源数据融合和统一评分在数据库中完成，DataEase 直接读取数据库，性能和实时性更高。

2. “健康”的定义与可解释原则

健康不是单一指标，而是五维组合：

Vitality 活跃度（项目是否持续“动起来”）

Responsiveness 响应度（维护是否及时、积压是否可控）

Resilience 抗风险（是否过度依赖少数人、是否可持续）

Governance 治理（贡献门槛是否低、规则是否完备、流程是否规范）

Security 安全（是否具备安全最佳实践与扫描结果）

核心原则：每个维度都同时存“子分”和“证据指标”，让大屏能解释“为什么是这个分数”。

3. 数据库模型（Schema: openrank，支持多日期）

3.1 主宽表：health_overview_daily

主键：(repo_full_name, dt)
dt 支持多日期：可按月（每月1号）或按日快照（你后端决定，但字段保持一致）。

核心得分字段

score_health（0–100）

score_vitality / score_responsiveness / score_resilience / score_governance / score_security（0–100）

建议新增：维度解释子分（可选但强烈建议）

Vitality：score_vitality_influence / momentum / community / growth

Responsiveness：score_resp_first / score_resp_close / score_resp_backlog

Resilience：score_res_bf / score_res_diversity / score_res_retention

Governance：score_gov_files / score_gov_process / score_gov_transparency

Security：score_sec_base / score_sec_critical / score_sec_bonus

证据指标（增强后不再“太单一”）

活跃度证据：

metric_openrank

metric_activity

metric_participants

metric_new_contributors

派生：metric_activity_3m, metric_activity_prev_3m, metric_activity_growth, metric_active_months_12m

响应度证据：

Issues：metric_issue_response_time_h, metric_issue_resolution_duration_h, metric_issue_age_h, metric_issues_new

PR：metric_pr_response_time_h, metric_pr_resolution_duration_h, metric_pr_age_h, metric_prs_new

抗风险证据：

metric_bus_factor

贡献集中度（来自 OpenDigger detail 算）：metric_hhi 或 metric_top1_share

稳定性：metric_inactive_contributors, metric_retention_rate

治理证据：

metric_governance_files（JSONB：README/LICENSE/CONTRIBUTING/CODE_OF_CONDUCT/SECURITY/模板等）

metric_github_health_percentage（0–100）

安全证据：

metric_scorecard_score（0–10）

metric_scorecard_checks（JSONB：关键 check 的 score/risk）

metric_security_defaulted（bool：是否使用了缺省 50）

通用：

raw_payloads（JSONB，可选：保存各源原始返回片段，便于 debug）

updated_at

3.2 最新视图：health_overview_latest

逻辑：每个 repo 取 dt 最大的一行
用途：DataEase KPI/雷达图直接连，不写 SQL 过滤日期。

4. 五维算法（增强版：多指标融合 + 可解释子分）

总分权重保持你原设定（可后续调整）：

Vitality 30%

Responsiveness 25%

Resilience 20%

Governance 15%

Security 10%

下面每一维都不再依赖单一指标，且能解释“分数从哪来”。

A. Vitality（活跃度）增强版（30%）

目标：防止“历史影响力高但近期停更”虚高；也防止“短期爆发但生态位尚低”直接满分。

子分定义（0–100）

影响力（长期）：S_inf = f(openrank)

动量（近期）：S_mom = f(activity_3m)

社区规模（人）：S_com = mix(participants_3m, new_contributors_3m)

增长/持续性：S_grow = g(activity_growth, active_months_12m)

推荐公式（写死在 MetricEngine）

S_inf = clamp(18 * ln(1+openrank), 0, 100)

S_mom = clamp(18 * ln(1+activity_3m), 0, 100)（或按你的全库校准表映射）

S_com = 0.7*clamp(18*ln(1+participants_3m)) + 0.3*clamp(18*ln(1+new_contributors_3m))

增速：growth = (activity_3m - activity_prev_3m)/max(1, activity_prev_3m)，截断到 [-1, 2]
S_gr = 100*(growth_clip + 1)/3

持续性：S_cs = 100*(active_months_12m/12)

S_grow = 0.6*S_gr + 0.4*S_cs

最终：

score_vitality = 0.30*S_inf + 0.40*S_mom + 0.20*S_com + 0.10*S_grow

B. Responsiveness（响应度）增强版（25%）

目标：不仅看首响，还看解决速度与积压压力；issue/PR 分开再融合。

子分

S_first：首响速度（issue+PR）

S_close：解决效率（issue+PR）

S_backlog：积压压力（age）

时间映射（越小越好，分段+衰减）

Issue 首响：good=24h, ok=72h, bad=168h

PR 首响：good=12h, ok=48h, bad=120h

Issue 解决：good=72h, ok=336h, bad=720h

PR 解决：good=48h, ok=240h, bad=720h

Age：good=168h, ok=720h, bad=2160h

融合（按当期量加权，避免小样本月份抖动）

w_i = log1p(issues_new)

w_p = log1p(prs_new)

S_first = (w_i*S_ir + w_p*S_pr)/(w_i+w_p+eps)

S_close = (w_i*S_ic + w_p*S_pc)/(w_i+w_p+eps)

S_backlog = (w_i*S_ia + w_p*S_pa)/(w_i+w_p+eps)

最终：

score_responsiveness = 0.45*S_first + 0.35*S_close + 0.20*S_backlog

C. Resilience（抗风险）增强版（20%）

目标：不仅 bus factor，还要体现“是否集中在少数人 + 是否在流失”。

子分

S_bf：关键人风险（bus factor）

S_div：贡献分散度（HHI 或 top1_share）

S_ret：人员稳定性（流失）

公式：

S_bf = clamp(bus_factor * 20, 0, 100)（5 人≈满分）

S_div = 100*(1 - HHI) 或 100*(1 - top1_share)

retention = 1 - inactive_contributors/max(1, participants)
S_ret = 100*clip(retention, 0, 1)

最终：

score_resilience = 0.45*S_bf + 0.35*S_div + 0.20*S_ret

D. Governance（治理）增强版（15%）

目标：治理不止“有文件”，还要结合“流程承载能力”（你已经在响应度里算过，可以复用）。

子分

S_files：社区健康文件（GitHub community profile）

S_proc：流程承载能力（复用响应度子分）

S_trans：透明度/可参与性（关键文件组合加成）

公式：

S_files = github_health_percentage（0–100）

S_proc = 0.6*S_first + 0.4*S_close（直接复用）

S_trans = 100 若 README+LICENSE+CONTRIBUTING 存在且 issue/pr 模板至少一个；否则按覆盖率给分

最终：

score_governance = 0.60*S_files + 0.30*S_proc + 0.10*S_trans

E. Security（安全）增强版（10%，缺省 50）

目标：不只用总分，强调高风险 checks；拿不到 scorecard 时按你要求默认 50。

子分

S_base：scorecard 总分（或缺省 50）

S_crit：关键高风险 checks 加权均值

bonus：SECURITY.md 加成

公式：

若有 scorecard：S_base = scorecard_score * 10
S_crit = weighted_avg(critical_checks)（把 check 的 0–10 变 0–100，再按 risk 权重汇总）
bonus = +5 若 has_security_policy=true，否则 0
score_security = 0.70*S_base + 0.30*S_crit + bonus

若无 scorecard：
score_security = 50 + bonus（上限 100）

4. 数据获取策略 (Data Fetching Strategy)

为支撑上述算法，我们需要从多个来源收集数据。在 etl 管道或刷新接口实现中，将同时调用以下数据源获取所需的原始指标：

- OpenDigger 数据（主要来源，已有实现）：继续使用 OpenDigger 提供的开放数据接口，获取项目的活跃度相关指标，包括 OpenRank 值、Activity 活跃度、Bus Factor 和 Issue 响应时间 等。【这些指标 OpenDigger 已经以静态 JSON 提供按月汇总的数据，可以通过已有的 OpenDiggerClient 模块一次性拉取】。我们会对接 OpenDigger 提供的 JSON 数据（例如每个 repo 的 openrank.json, activity.json, bus_factor.json, issue_response_time.json 等），解析出所需的时间序列值。此部分已有基础无需改动，只需确保抓取这些额外指标并保存到数据库。

- GitHub API（新增，用于治理指标）：调用 GitHub 提供的社区健康档案接口 /repos/{owner}/{repo}/community/profile【需要Authentication Token授权】。这个 API 可一并返回仓库中社区文件的概要信息，包括 README、LICENSE、Code of Conduct、Contributing 指南、Issue 模板等的存在情况及链接[1][2]。我们选择这一官方接口而非手动爬取文件，以确保数据准确并减少请求次数。通过此调用，我们将获取一个 JSON，其中 files 字段包含各治理文件是否存在。例如 has_readme, has_license 等布尔值。我们会将这些结果存入 metric_governance_files 字段（JSONB）中，供治理评分逻辑使用。

- OpenSSF Scorecard API（新增，用于安全指标）：调用 OpenSSF 提供的公共安全评分接口 (如 https://api.securityscorecards.dev/projects/github.com/{owner}/{repo} ) 获取仓库的安全评分结果[3]。Scorecard 项目每周扫描大量开源项目，将结果发布到公开API[4]。我们通过项目的 GitHub 路径查询其最新 Scorecard 分数。如果 API 返回成功，我们解析其中的 score（0–10）及其他需要的细节（可以只用总分即可）。如果 API 返回 404（表示该项目尚无评分数据），我们将标记为“未接入 Scorecard”。在这种情况下按照算法引擎约定赋予默认50分作为安全维度分数。Scorecard API 是公开的且不需要授权，但我们应当考虑调用频率限制（目前Scorecard数据每周更新，频繁调用意义不大，策略上可对同一repo缓存一天或使用Scorecard提供的最新结果即可）。

上述三个数据源将由 刷新流程并行调用，以加快数据获取速度。每次 refresh 触发时，我们并发向 OpenDigger 获取四项指标，同时调用 GitHub API 和 Scorecard API 各一次，然后等待所有结果返回，进行统一处理。这种并行抓取方式可以在一次刷新操作中汇集多源数据。需要注意的是：GitHub API 调用最好提供 GITHUB_TOKEN 以提升速率上限（未授权调用频率受限）；Scorecard API 对单repo调用频率需求不高，但应处理好404等异常情况。

5. 工作流与接口设计 (API Workflow)

为了让外部系统（如 DataEase 前端、定时任务Agent 等）触发数据刷新和初始化，我们将在 backend/app/api/dataease.py 中设计一套HTTP接口。主要包括初始化数据库、刷新数据两大动作，配合 DataEase 前端进行展示。具体步骤如下：

- 初始化（Bootstrap） – API 接口: POST /api/dataease/bootstrap?repo={owner}/{repo}
作用：完成系统的首次初始化设置，包括数据库和可视化大屏准备。调用此接口时，后端会检查 PostgreSQL 中是否已存在 openrank schema 和相关表/视图（如 health_overview_daily 表和 health_overview_latest 视图）。如果不存在则自动创建表结构和视图【根据上面的模型定义】。此外，该接口还可与 DataEase 集成：通过 DataEase 的SDK或API自动创建数据源、数据集和预定义的仪表盘模板。一键生成大屏后，返回 DataEase 仪表盘的嵌入链接和状态信息给前端。这样，用户无需手工配置DataEase，即可获得一个绑定了我们数据库的“健康总览”仪表盘。下次再调用 bootstrap 时，如果发现先前已创建过，则复用已有的大屏（返回已有 screen 的 ID 或 embed 链接，状态字段标记为 reuse）。

- 数据刷新（Refresh） – API 接口: POST /api/dataease/refresh?repo={owner}/{repo}
作用：触发指定仓库的健康度数据更新流程。通常由前端用户操作或后台定时任务调用。执行流程如下：

- 数据抓取：后端接收到请求后，启动并行任务分别从 OpenDigger、GitHub API、Scorecard API 获取该仓库最新的原始数据（按第4节策略获取 openrank、activity、bus_factor、issue_response_time 以及社区文件和安全评分）。

- 指标计算：待所有源数据返回后，调用 MetricEngine，将原始数据代入算法公式计算五个维度的评分以及汇总总分。

- 写入数据库：将计算得到的新数据插入 PostgreSQL 数据库的 health_overview_daily 表中。这里需要注意，如果当天/当月已经存在一条记录，则执行更新（upsert）；否则插入新行。这样保证快照表记录最新值且保留历史。插入/更新成功后，视图 health_overview_latest 会自动反映此仓库最新数据。

- 返回结果：API 返回计算完的各项得分（例如 JSON 包含 repo 名、各 score 字段及原始指标）给调用方，以便前端立即显示或日志记录。前端（如自建UI）收到后可以提示“刷新成功”及新的分数。

整个 refresh 流程应尽量优化性能：并发获取、多线程处理计算。同时要做好错误处理，如某个源获取失败（网络或API问题）时，记录错误日志并仍尽可能返回其他源的数据分数（或给出默认值）。这样不会因为一个源失败而使整个刷新过程无结果。

- 前端展示与交互 – 在 DataEase 仪表盘或自研UI 中查看结果。

- DataEase 仪表盘：通过第一步自动生成或配置好的大屏，直接从 PostgreSQL 视图抓取最新数据。用户在 DataEase 前端点击“刷新”按钮时，实际会触发上述 refresh API（可以通过 DataEase 提供的 HTTP 请求触发器或我们提供的前端代码实现）。刷新完成后，PostgreSQL 中的数据更新，DataEase 仪表盘上的图表通过实时查询视图会展示最新分数。例如，总分的KPI卡片、各维度的雷达图都会更新。

- 自研简单前端（如 React MVP）：我们已有一个简单的 React 前端用于演示 (输入仓库名->抓取->展示趋势)。在该UI中也可以集成 refresh 流程，调用 refresh 接口后直接将返回的分数显示在页面上用于快速验证。同时，前端还可以通过调用我们已有的 /api/metrics/trend 等接口获取历史趋势数据，在折线图中展示 OpenRank、Activity 等指标的趋势变化。

通过上述设计，用户体验上可以做到：点击“一键刷新” -> 几秒内 DataEase 大屏和前端UI上即刻展示最新的项目健康度总览。整个过程无人工干预且数据自动清洗汇总，大幅提高评估效率。

6. 细节确认项 (Checklist & Adjustments)

在代码编写之前，还有以下细节需要确认并相应调整：

- GitHub Token 配置：请确保在后端的配置文件（如 .env）中已经设置 GITHUB_TOKEN 环境变量[3]。调用 GitHub API /repos/:owner/:repo/community/profile 属于受限频率的接口，未授权情况下的调用额度很低，可能无法满足批量项目的刷新需求。配置个人访问令牌后，可将API速率提升至每小时5000次，对我们的使用足够。同时，使用token也避免因未授权请求被Github临时封禁。若当前 .env 中没有token，请尽快添加。代码中获取 token 后要在请求头中加入 Authorization: token XXX 以便认证。

- 历史数据支持：我们希望系统支持多日期的历史记录，而不是仅抓取“最近一个月”的数据。一方面，数据库设计已经包含日期字段，可以存储长期的每月快照；另一方面，OpenDigger接口本身返回的是整个时间序列数据，我们完全可以利用这一点补齐历史。为兼顾开发效率和数据完整性，初始实现可能会先侧重于拉取最近的一个周期的数据以验证流程（例如只算当月最新快照，以保证快速跑通流程）。但是，设计上不会对日期做硬限制，我们会在架构上保留并发fetch全部历史的能力。

- Phase 1 策略：建议先实现“最新月”的刷新，即每次调用 refresh 时计算最新的健康度快照，这样能快速看到结果并验证各组件协同工作。由于 OpenDigger 返回的是所有月份的数据，我们的代码实际上在插入数据库时可以遍历整个时间序列进行 upsert。这意味着：即使我们主要关注最新数据，历史的指标数据其实已经一并存储在 MetricPoint 或 health_overview_daily 表中了。稍后我们可以在确保系统稳定后，将逻辑扩展为对历史快照也计算评分并存入（比如补算过去12个月每个月的健康度评分）。

- 扩展计划：在Phase 2或后续阶段，我们可以提供一个批量历史数据填充模式。例如一个参数控制 refresh 为全量模式，一次性回溯计算过去若干年的月度健康评分快照并写库。考虑到 OpenDigger 已经提供往期数据，主要开销是计算和写库，可以接受。这样，DataEase 仪表盘未来可以支持时间轴上的趋势分析（比如健康度总分随月份的变化曲线等）。用户明确要求“支持多日期”意味着最终交付的系统应当能够逐步展示历史演进，而非静态一个时间点。我们会确保代码结构上易于扩充这一能力。

综上所述，这是结合“五维健康度模型”和“PostgreSQL直连架构”的完整落地方案。请仔细核对以上各环节，特别是新引入的数据源（GitHub治理信息、Scorecard安全评分）的获取方式和算分逻辑，确认无误后我们将进入代码实现阶段。如果本方案得到通过，我们会按模块开始编写代码，包括：数据库 Schema 初始化（bootstrap_service.py）、评分引擎实现（metric_engine.py）、数据抓取与刷新管道整合（可能在 data_pipeline.py 或直接集成到 API 中）。这样循序渐进地完成 Phase 1 和 Phase 2 的开发任务，最终交付一个可运行的开源项目健康度自动评估系统。